# COMPTE RENDU REUNION

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** | 9 décembre 2014 |
| **Participants** | Julien Briot, Justine Poyard, Long Le Dac, Fabien Champel, Kim Herr |
| **Sujet** | Point d’avancement |

***RESUME***

|  |
| --- |
| L’équipe a globalement bien avancé pour le développement du logiciel. En tant que chef de projet je suis confiant pour livrer le produit dans les délais au client. |

***DETAILS***

|  |  |
| --- | --- |
| **Partie** | **Avancement** |
| Interface de connexion | Terminé et fonctionnelle. |
| Interface Employé cuisson | Interface graphique ok  Mise au four / en rayon à faire  Thread maj automatique tables à cuire et mettre en rayon à faire |
| Interface Vente | Interface bientôt terminée  Partie métier à faire |
| Interface Manager Stat | A faire |
| Interface Manager Config | Quelques détails à régler |
| Interface Manager Gestion stocks | Interface 0%  Partie métier ok |